
一 服务技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	服务内容
	完成院内液氧站前一棵胸径约25cm、高度约15m的已枯死香椿树砍伐，在指定地点按要求完成一棵胸径约15cm的海棠树补植工作。  

	1.1
	服务需求
	服务单位为树木砍伐及补植工作配备具有相关资质的专业工作人员、施工工具（包含高处作业设备），能够满足砍伐及补植工作所需。并进行现场安全督导工作，做好砍伐及补植工作前的现场封闭工作。

	1.2
	服务时间要求
	能在院方规定时间24小时内进场并在2日内完成树木砍伐及补植工作。

	1.3
	服务处理
	供应商应于树木砍伐及补植工作结束后将绿化垃圾自行消纳、工作现场打扫干净且将所有工具、设备撤离现场。

	1.4
	服务保障
	1、补植树木成活率需达到100%
2、验收合格后1年内死亡的，供应商应进行无偿补植。

	1.5
	技术规范
	由服务单位配合取得北京市园林相关部门颁发的砍伐许可证，并结合现场实际情况对枯死树木进行砍伐后补植，避免对医院正常秩序造成影响。

	2
	服务方案
	服务商提供树木砍伐及补植的服务方案。

	3
	应急响应预案
	服务商提供应急响应预案。

	4
	服务验收要求
	1、枯死香椿树砍伐验收要求：枯死香椿树整棵彻底伐除，无遗留主干、大枝、断桩。现场无遗留树干、树枝、木屑、垃圾。砍伐区域清理干净，草坪、道路恢复原状。
2、海棠树补植验收要求：海棠树胸径达到要求，无病虫害、无枯干、无断枝，树形匀称、长势健壮。栽种后树干垂直不歪斜，支撑牢固。定根水浇透，无积水、无塌陷。

	5
	安全管理协议
	需配合签署院内相关安全协议。                                            

	二.
	商务条款
	

	1
	服务期
	按指定时间进行，且2日内完成树木砍伐及补植工作。

	2
	服务地点
	北京肿瘤医院，北京市海淀区阜成路52号。

	3
	付款要求
	完成香椿树树木砍伐及海棠树补植工作且验收合格后，支付服务费总额的100%。

	4
	其他要求
	服务质保期为工作结束且院方验收通过之日起1 年。质保期内，如树木出现死亡的，则服务单位应当予以重新种植，由此发生的全部费用由服务商承担。

	三.
	公司资质
	

	1
	同类项目案例
	提供2023年1月1日至今的北京市三甲医院服务证明（需提供合同关键页，含主页、核心条款页、签字盖章页等，医院数量不限）。

	2
	供应商提供服务涉及的场地、设备要求
	由供应商提供树木砍伐及补植工作配备工具，能够满足工作所需。

	3
	服务涉及相关证书或认证
	质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量服务诚信3A认证等。  

	四.
	人员配置
	

	1
	提供服务人数
	根据工作需求提供相应人员。

	2
	提供服务人员资质
	现场负责人具有5年以上三甲医院绿化工作经验并持有园林绿化证书。  

	3
	人员管理制度和配置方案
	提供人员管理制度和配置方案。


2

